**Logboek**

**03-06-2024**

**Twan**

*Logboek aangemaakt, debriefing geschreven, Plan van Aanpak uitgewerkt, taakverdeling gedaan*

**04-06-2024**

**Twan**

*Plan van Aanpak afgerond, risicoanalyse geschreven, websites geanalyseerd, feedback verwerkt in de debriefing, planning projectgroep gemaakt*

**05-06-2024**

**Twan**

*Onderzoekfase afgerond, wireframe gemaakt, documentatie van het onderzoek genoteerd, start met opbouwen van eerste website prototype*

**06-06-2024**

**Twan**

*Eerste website prototype opbouwen, MongoDB installeren, frameworks analyseren*

**07-06-2024**

**Twan**

Discussies gehad over design, documentatie op orde gesteld

**10-06-2024**

**Twan**

*Website front-end verder uitgewerkt, wireframe afgemaakt, voorbereiding tussentijdse oplevering*

**11-06-2024**

**Twan**

*Uitwerken front-end van de website, verder met voorbereiding voor de tussentijdse oplevering*

**12-06-2024**

**Twan**

*PowerPoint presentatie voor de tussentijdse oplevering uitgewerkt, tussentijdse oplevering gehad, feedback genoteerd*

**13-06-2024**

**Twan**

*Feedback van de klant verwerken, contactformulier pagina starten*

**14-06-2024**

**Twan**

*Contactformulier pagina afronden, diensten pagina opbouwen, homepagina uitwerken, footer bijwerken*

**17-06-2024**

**Twan**

*Database opbouwen, homepagina verder uitwerken*

**18-06-2024**

**Twan**

*Uitwerken van de database, front-end toevoegen aan de admin panel*

**19-06-2024**

**Twan**

*Diensten pagina responsive maken, homepagina design herbouwen*

**20-06-2024**

**Twan**

*Homepagina verder uitwerken, header responsive maken*

**21-06-2024**

**Twan**

*Recensies toevoegen aan de homepage, footer responsive maken*

**24-06-2024**

**Twan**

*Contactformulier responsive maken, diensten pagina design herbouwen*

**25-06-2024**

**Twan**

*Admin panel verder uitwerken, dynamische tekst toevoegen aan de front-end*

**26-06-2024**

**Twan**

*Front-end afronden van alle pagina’s, back-end afronden van de recensies en het contactformulier*

**27-06-2024**

**Twan**

*Voorbereiden tussentijdse oplevering, documentatie compleet maken*

**28-06-2024**

**Twan**

*Presentatie voor de klant voorbereiden, eindoplevering uitvoeren met de klant*